Дорожная карта

 МБОУ «Саликская СОШ»

По обеспечению организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях Республики Дагестан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации  | Ответственные лица | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение инвентаризации материально –технической базы общеобразовательных организаций на возможность обеспечения горячим питанием  | До 10 апреля 2020г  | Османов Я.К | Составление портфолио с фо тографиями, характеристика объекта,результаты инвентиризации, согласованные с Роспотребнадзором по РД. |
| 2 | Составление дефектного акта или ведомости объемом работ (дата)по подготовке соответствующих помещений. | До 31 июля 2020 года | Бабаев А.м. | Выявление работ необходимых для создания условий по организации горячего питания (строительство,каперемонт,текущий ремонт,приобретение оборудования) |
| 3 | Составление проектно-сметной документации или обмерочных чертежей. | До 31 июля 2020г. | Бабаев А.М. | Проектно-сметная документация |
| 4 | Определение источников финансирования мероприятий по созданию условий для организации горячего питания (в том числе частных инвесторов)для реализации мероприятий. | До 15 августа 2020г | Бабаев А.М.Алиева Г.Б. | Проект муниципальной программы «Обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов всех государственных и муниципальных образовательных организаций »(\*принципы формирования программы,источники финансирования,ответсвенные лица,план мероприятий («дорожная карта»),соисполнителя по концессионным соглашениям) |
| 5 | Реализация мероприятий программы предусмотренных на 2021 г. (конкурсные процедуры, выполнение работ) | До 20 декабря 2020г. | Бабаев А.М.Алиева Г.Б. | Отчет согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан по состоянию на 31 декабря 2020 года о готовности объектов образования к организации горячего питания. |
|  |  |  |  |  |